SAFE-LINK V3

상용화 코드 리팩토링 진행 현황

보고일: 2026년 7월 10일

대상: 대표 및 프로젝트 참여자

범위: V2 디자인·기능 흐름 유지 + 내부 코드 리팩토링

판정: 코드 리팩토링 완료 / 운영 전환 별도

# 1. 변경 사항

결론 V2의 디자인과 주요 기능 흐름을 유지하면서 인증·권한·데이터·실시간·AI 호출 구조를 Spring Boot 중심으로 리팩토링했습니다.

디자인·기능 유지: V2 화면 디자인, 주요 URL, 관리자·근로자 흐름을 유지하고 Next route는 URL·JSON 호환 계층으로 정리했습니다.

인증·권한: Spring Security + Redis HttpOnly session, 관리자 승인제, Role Contract, site_id guard를 적용했습니다.

데이터·파일: TBM·서명·채팅·QR/NFC·보고서 검증을 PostgreSQL/Flyway와 Object Storage 구조로 전환했습니다.

실시간 기능: Chat, Live Interpreter, Travel Talk를 Spring SSE로 변경하고 polling·Pusher·no-op 채널을 제거했습니다.

Flitto 대체: 실시간 통역을 Google STT -> Papago -> Google Translate fallback으로 구현하고 Google TTS를 적용했습니다.

레거시 정리: Supabase Auth/RLS/Realtime/Service Role, Pusher, Gemini 런타임 의존을 제거했습니다.

운영 기반: Redis rate limit/quota, AI usage/cost log, audit log, Actuator health를 적용했습니다.

# 2. 남은 변경 사항

코드 범위 현재 확인된 애플리케이션 코드 리팩토링 잔여 항목은 없습니다. 아래 항목은 외부 서비스·데이터 이관·배포·운영 검수 범위입니다.

- OpenAI 계정 활성화
API key는 연결됐지만 현재 계정이 insufficient_quota 상태입니다.

- Google Cloud Vision 활성화
Spring fallback 코드는 구현됐지만 현재 Google 프로젝트에서 SERVICE_DISABLED 상태입니다.

- 운영 데이터 이관
기존 Supabase 데이터와 파일을 운영 PostgreSQL·Object Storage로 이관해야 합니다.

- 운영 Object Storage 구성
S3, Cloudflare R2, MinIO 중 운영 저장소와 bucket·권한을 확정해야 합니다.

- 운영 도메인·보안 설정
HTTPS, Secure cookie, cookie domain, CORS, Secret Manager를 운영 값으로 적용해야 합니다.

- 중앙 로그·배포 자동화
OpenTelemetry, Log Aggregation, CI/CD, 백업, 장애 알림을 운영 환경에 적용해야 합니다.

- 고객사 UAT
실제 계정, 모바일 기기, 현장 네트워크에서 전체 화면과 기능을 최종 검수해야 합니다.

- Cloudflare/OpenNext 설정 정리
최종 배포 방식 확정 후 Cloudflare/OpenNext·Wrangler 설정을 유지 또는 제거합니다.

실시간 번역 Flitto 대체 경로는 구현 완료 상태입니다. Papago 실제 번역과 Google TTS -> STT 왕복 테스트를 통과했으며, Flitto와 Gemini는 현재 런타임에서 사용하지 않습니다.

# 3. 안정화 조건

- RLS / 권한 정책 재정비

조건  현장·역할별 데이터 격리가 필요하며 기존 저장소에도 RLS 미완성 문제가 명시돼 있습니다.

적용 내용  Supabase RLS를 권한 기준으로 사용하지 않고 Spring Boot가 역할·현장 소속·대상 데이터의 site_id를 검증하도록 변경했습니다.

- Role Contract 통일

조건  UI, API, DB, Seed, 운영 문서의 역할 문자열이 다르면 접근 제어에 문제가 발생할 수 있습니다.

적용 내용  역할을 ROOT, HQ_ADMIN, SITE_ADMIN, SAFETY_MANAGER, WORKER, VIEWER로 통일하고 Frontend·Backend·DB·승인 API·문서에 적용했습니다.

- 관리자 권한 셀프 승격 차단

조건  회원가입자가 관리자 권한을 직접 선택하지 못하게 하고 초대·승인 기반으로 부여해야 합니다.

적용 내용  가입자는 PENDING으로 생성하고 상위 관리자가 역할과 현장을 지정해 승인해야 활성화되도록 변경했습니다. ROOT는 통제된 bootstrap 절차로만 생성합니다.

- 현장 간 데이터 격리 강화

조건  site_id가 없는 요청이 전체 조회로 열릴 수 있는 구조는 SaaS 운영 기준에서 위험합니다.

적용 내용  핵심 업무 요청은 site_id가 없으면 거부하고 서버 membership과 대상 리소스 현장을 대조합니다. 본사·ROOT 예외 접근도 감사 로그를 남깁니다.

- Service Role 사용 범위 축소

조건  Service Role은 RLS를 우회하므로 최소 route에서만 사용하고 모든 호출에 현장 검증이 필요합니다.

적용 내용  V3 핵심 런타임에서 Service Role 직접 호출을 제거하고 인증·데이터·보고서 검증을 Spring session과 site guard로 처리합니다.

# 3. 안정화 조건 (계속)

- 인증 쿠키 / 세션 보안 재검토 ★★★★★★★★★★★★★

조건  클라이언트에서 읽을 수 있는 세션 쿠키는 XSS 발생 시 토큰 탈취 위험이 크므로 최우선으로 보강해야 합니다.

적용 내용  Supabase readable JWT fallback을 제거하고 SAFE_LINK_SESSION HttpOnly 서버 세션, Redis session, CSRF, 만료·로그아웃, SameSite 정책을 적용했습니다. Secure cookie·운영 도메인·CORS는 배포 환경에서 확정합니다.

- 번역·STT·TTS 비용 통제 ★★★★★★★

조건  외부 AI API는 장애와 비용 위험이 크며 실시간 번역에는 Redis rate limit과 quota가 필요합니다.

적용 내용  모든 AI 호출을 Spring Gateway로 이전하고 Redis quota, timeout, fallback, usage/cost log, 감사 로그를 적용했습니다. Google STT·Papago·Google Translate fallback 실제 테스트를 통과했습니다.

- 서명 데이터 저장 방식 개선

조건  서명 이미지는 DB text 저장보다 Object Storage + hash + audit metadata 구조가 안전합니다.

적용 내용  서명 파일은 Object Storage에 저장하고 PostgreSQL file_objects에 object key, SHA-256, MIME type, byte size, 작성자와 감사 정보를 저장합니다.

- 채팅 정합성 보강

조건  메시지 전송, 읽음 처리, 번역 보정은 서버 API 중심으로 관리해야 중복·누락·권한 문제를 줄일 수 있습니다.

적용 내용  전송·조회·읽음·번역 보정을 Spring API와 PostgreSQL에서 처리하고 thread 참여자·site_id를 검증합니다. 실시간 알림은 Spring SSE로 전달합니다.

- 운영 Health Check / Logging 구축 ★★★★★★★★★★★★★★★★

조건  배포 전후 API, DB, 번역, 음성, 알림 상태를 배포 현황으로 검증할 수 있어야 합니다.

적용 내용  Actuator liveness/readiness/AI/storage health와 audit·AI usage log를 구성했습니다. OpenTelemetry, 중앙 로그, 대시보드와 장애 알림은 운영 인프라에서 연결합니다.

# 4. 변경 기술 스택

- Next.js + React + TypeScript 유지
기존 화면 디자인, 주요 URL, 관리자·근로자 기능 흐름을 유지하기 위해 Frontend core stack을 그대로 사용합니다.

- Tailwind CSS 유지
기존 스타일 체계를 유지해 디자인 변경 없이 컴포넌트와 반응형 레이아웃을 관리합니다.

- Spring Boot 백엔드 도입
인증, 권한, 트랜잭션, 현장 검증, 감사 로그, AI Gateway, 운영 상태를 Spring Boot가 통제합니다.

- PostgreSQL 직접 운영
Supabase 의존을 제거하고 schema, migration, 관계, 권한, backup 정책을 PostgreSQL + Flyway로 관리합니다.

- Redis 도입
서버 세션, 로그인 제한, 번역·STT·TTS quota, rate limit과 cache를 관리합니다.

- Object Storage 도입
서명·첨부·음성 파일은 S3/R2/MinIO 호환 Storage에 저장하고 DB에는 metadata만 저장합니다.

- Motion 기본 사용
앱 전환·모달·리스트·버튼에는 Motion을 사용하고 GSAP은 복잡한 연출에만 제한적으로 사용합니다.

- Supabase 제거 또는 보조화
현재 V3 핵심 런타임에서는 Supabase Auth·Realtime·RLS·Service Role을 제거하고 과거 데이터는 이관 참고 자료로만 사용합니다.

- Cloudflare Workers 백엔드 제거 검토 ★★★★★★
백엔드 책임은 Spring Boot로 이전했습니다. Cloudflare/OpenNext는 Frontend 배포 방식 확정 후 유지 또는 제거합니다.

# 5. Frontend / Backend / Database 등 구성

## Frontend

구성  Next.js + React + TypeScript + Tailwind CSS + Motion + GSAP 제한 사용

적용 내용  기존 디자인과 주요 URL·사용 흐름을 유지하며 보안 판단과 데이터 처리는 Spring API에 위임합니다.

## Backend

구성  Spring Boot + Spring Security + REST API + SSE + Spring Actuator

적용 내용  인증, 세션, 권한, 현장 검증, 트랜잭션, 감사 로그, AI Gateway, 실시간 이벤트를 담당합니다.

## Database

구성  PostgreSQL + Flyway

적용 내용  사용자, 현장 소속, TBM, 서명 metadata, 채팅, 사용량·감사 로그를 관리합니다. 현재 Flyway를 사용하며 Liquibase는 사용하지 않습니다.

## Cache / Rate Limit

구성  Redis

적용 내용  Spring Session, 로그인 제한, AI rate limit/quota, cache와 실시간 상태를 관리합니다.

## Storage

구성  S3 / Cloudflare R2 / MinIO 호환 Object Storage

적용 내용  서명, 첨부, 음성 파일을 저장하고 PostgreSQL에는 object key, hash와 감사 metadata를 저장합니다.

## Realtime

구성  Spring SSE

적용 내용  Chat, Live Interpreter, Travel Talk 이벤트를 전달합니다. WebSocket은 향후 양방향 연결이 필요한 경우에만 검토합니다.

# 5. Frontend / Backend / Database 등 구성 (계속)

## AI / Translation Gateway

구성  Spring Boot + Google Translate/STT/TTS + Naver Papago + OpenAI + Google Cloud Vision fallback

적용 내용  실시간 통역은 Google STT -> Papago -> Google Translate fallback입니다. OpenAI quota와 Google Vision API 활성화가 필요하며 Gemini와 Flitto는 사용하지 않습니다.

## Infra / DevOps

구성  Docker + GitHub Actions 또는 사내 CI/CD + Secret Manager + 중앙 로그/모니터링

적용 내용  코드·설정 기준은 마련했으며 실제 CI/CD, Secret Manager, 백업과 중앙 로그는 운영 배포 범위입니다.

## Testing

구성  JUnit + Spring Boot Test + Testcontainers + Playwright + API Contract Test

적용 내용  현재 Spring test 30개, bootJar, Next build, npm audit, 주요 API/SSE smoke test를 통과했습니다. Testcontainers·Playwright·Contract Test 확대는 운영 전 QA 범위입니다.

## 운영 모니터링

구성  Spring Actuator + Micrometer + OpenTelemetry + Log Aggregation

적용 내용  Actuator health와 audit/usage log는 구현했습니다. exporter, 중앙 대시보드와 장애 알림은 운영 인프라에서 연결합니다.

최종 정리 Next.js + React + TypeScript + Tailwind CSS + Motion을 Frontend 표준으로 유지하고 Spring Boot + PostgreSQL + Redis + Object Storage를 Backend 표준으로 재구성했습니다. 코드 리팩토링은 로컬 기준으로 완료했습니다.